Uchwała Nr 5/2014

z dnia 11 lutego 2014

Właścicieli lokali nieruchomości przy ul. B. Brechta 12 w Warszawie obręb 4-12-04

Nr działki 52, Nr KW 43 410,  w sprawie: przyjęcia planu remontowego  na rok 2014.

Na podstawie art.22 ust 2. Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 903 z 2000r. z późn. zm.) właściciele lokali uchwalają, co następuje:

§ 1

- Przyjmuje się przedstawiony plan remontowy na rok 2014.

- Prace przewidziane do wykonania w 2014 roku:

  - Remont świetlików dachowych przewidywany koszt ………………………..…..50 000 zł

  - Wymiana zaworów przy grzejnikach – lata 2014-2016 koszt ogólny  100 000 zł                 Na rok 2014 planowana wymiana zaworów w klatce VI –przewidywany koszt .   40.000zł

  - Wymiana drzwi i odświeżenie części pomieszczeń gospodarczych, założenie             poręczy przy zejściu do piwnicy– przewidywany   koszt  ………………………..10 000 zl

  - Wymiana drzwi wejściowych i okienek piwnicznych – przewidywany koszt ..…30 000 zł.

  - Naprawa przewodów i kominów wentylacyjnych- inwentaryzacja i remonty konieczne…………………………………………………………………………..10 000.zł

  - ……………………………………………………………………………………

  - ……………………………………………………………………………………

- Łączny koszt planowanych remontów na 2014………………………….………..…140 000 zł

- Właściciele wyrażają zgodę na rozszerzenie wymiany zaworów przy grzejnikach                       w 2014 roku na klatkę  V i IV w miarę możliwości finansowych Wspólnoty ( niższe wydatki                      na planowane remonty) o kwotę      ……………………………. 60 000 zł

§ 2

- Właściciele lokali  upoważniają Zarząd do:

a) opracowania kosztorysu inwestorskiego,

b) przeprowadzenia przetargu, negocjacji luli innej formy wyboru wykonawcy,

c) dysponowania nieruchomością przy ul B. Brechta 12  w Warszawie na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 1.1 ustawy z dnia 7 lipiec 1994 Prawo Budowlane

d) do zawarcia umów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej na wykonanie prac remontowych, o których mowa w par. 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarządcę nieruchomości do wydatkowania na poczet  remontów, o których mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, kwoty 140 000  (słownie złotych: sto czterdzieści  tysięcy)  ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej.

§4

Lista z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19,02,2014

Wielkość udziałów za podjęciem uchwały: …57,07…%

Wielkość udziałów przeciw podjęciu uchwały: …0…%

Wielkość udziałów wstrzymujących się:   0 %

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej